# Resumo Técnico do Case - RFP

Fornecedor: EY
CNPJ: 61.366.936/0001-25
Responsável pelo envio: Daniel Klava
Contato (e-mail/telefone): Daniel.klava@studio.ey.com / 11 97274-6146
Case Solicitado: POC - Commerce 2211
Data da Entrega: 19/03/2026

## 1. Links Obrigatórios

- Link do Repositório do Código: https://github.com/EYLatamSouth/poc-rfi-2026

- Link Swagger (API): Swagger UI

## 2. Estrutura do README / Wiki (Preencher Aqui)

### Instruções de Instalação e Configuração

### Versão - hybris v2211-JDK21

### https://help.sap.com/docs/SAP_COMMERCE_CLOUD_PUBLIC_CLOUD/75d4c3895cb346008545900bffe851ce/236dcbe0ff5d4bd0bdf177b7f151cc66.html

### Requisitos

Instale a versão 21 do Java seguindo os procedimentos no link https://sapmachine.io/docs/installation de acordo com o sistema operacional da sua maquina

Descompacte o pacote Standard do SAPCommerce versão 2211, arquivo CCL2211J2100P_8-80009731.zip. Esse arquivo é encontrado no Software Center - SAP for Me ou pelo link direto Software Center - SAP for Me (Necessario conta OSS para download)

Na pasta onde baixou o projeto, sugestão no Linux pasta /opt/poc, extrair o conteúdo do ZIP baixados no passo 2.

### Configurações

Obs. Foram utilizados os comandos Ant extgen com os Templates yempty para facade e core ybackoffice para o backoffice e yocc para occ.

Dentro da pasta installer, segue lista de commandos:

Criar local.properties e localextensions.xml: ./install.sh -r poc -A initAdminPassword=nimda setup

Rodar initialize - Inicializacao do ambiente: ./install.sh -r poc -A initAdminPassword=nimda initialize

Rodar updatesystem - Atualizacao do ambiente: ./install.sh -r poc -A initAdminPassword=nimda update

Rodar build do sistema: ./install.sh -r poc -A initAdminPassword=ama1relo buildSystem

Subir o servidor: ./install.sh -r poc -A initAdminPassword=nimda start

Descer o servidor: ./install.sh -r poc -A initAdminPassword=nimda stop

### Instruções de Execução

Dentro da pasta hybris/bin/platoform executar os comandos

. ./setantenv.sh para qualquer um dos comandos abaixo:

Rodar re-build complete do sistema: ant clean all

Rodar build (somente dos arquivos alterados) simples do sistema: ant build

Rodar initialize – Inicialização do banco de dados do ambiente: ant initialize

Rodar updatesystem - Atualizacao do banco de dados ambiente mantendo a base anterior a execução: ant updatesystem

Subir o servidor: ./hybrisserver.sh

README do Projeto

SAP COMMERCE B2C POC 🚀

Guia de configuração 📘

Versão - hybris v2211-JDK21 🧩

https://help.sap.com/docs/SAP_COMMERCE_CLOUD_PUBLIC_CLOUD/75d4c3895cb346008545900bffe851ce/236dcbe0ff5d4bd0bdf177b7f151cc66.html

Antes de começar ✅

- Instale a versão 21 do Java https://sapmachine.io/docs/installation

- Descompacte o Standard do SAP Commerce versão 2211, arquivo CCL2211J2100P_8-80009731.zip do projeto

- Na pasta onde baixou o projeto, sugestão /opt/poc, extraia o conteúdo do ZIP baixado no passo 2.

Organizando o ambiente 🛠️

Dentro da pasta installer, após clonar o projeto e mesclá-lo ao conteúdo descompactado do ZIP, segue a lista de comandos:

Criar local.properties e localextensions.xml: ./install.sh -r poc -A initAdminPassword=nimda setup

Rodar initialize - Inicialização do ambiente 🧱: ./install.sh -r poc -A initAdminPassword=nimda initialize

Rodar updatesystem - Atualização do ambiente 🔄: ./install.sh -r poc -A initAdminPassword=nimda update

Rodar build do sistema 🏗️: ./install.sh -r poc -A initAdminPassword=ama1relo buildSystem

Subir o servidor 🚀: ./install.sh -r poc -A initAdminPassword=nimda start

Descer o servidor 🛑: ./install.sh -r poc -A initAdminPassword=nimda stop

Desenvolvimento 👩‍💻

Você também pode executar os comandos abaixo para suas atividades do dia a dia.

Dentro da pasta hybris/bin/platform, execute os comandos:

Execute . ./setantenv.sh antes de qualquer um dos comandos abaixo

Rodar initialize - Inicialização do ambiente 🧱: ant initialize

Rodar updatesystem - Atualização do ambiente 🔄: ant updatesystem

Rodar build do sistema 🏗️: ant clean all

Subir o servidor 🚀: ./hybrisserver.sh

Testes automatizados com Karate 🧪

Com o servidor rodando, você pode executar os testes automatizados com o comando abaixo, dentro da pasta hybris/bin/platform

1- . ./setantenv.sh

2- ant karatetest -Denv={ENVIRONMENT} (onde {ENVIRONMENT} refere-se ao ambiente onde os testes serão executados, exemplo: local)

- ant karatetest -Denv=pocbackoffice.servehttp.com

### Arquitetura

### A arquitetura utilizada na POC seguiu os mesmos padrões adotados na construção da ferramenta SAP Commerce.

### O fluxo de requisições segue a sequência Controller → Facade → Service → DAO, conforme diagrama a seguir, da documentação da própria SAP:

### Segue os diagramas de arquitetura das mudanças realizadas a nível de código para a POC, utilizando o fluxo de requisições acima e desenhadas no modelo C4, conforme a seguinte documentação: https://c4model.com/

### Diagrama C1

### Diagrama C2

### Diagrama C3

### Para referência e melhor resolução dos diagramas, segue o link para a documentação original:

### https://drive.google.com/file/d/1fQczPNdY0zlspPY76O7exIpbVPe61pWF/view?usp=sharing

Infraestrutura utilizada

Sistema operacional: Kubuntu 24.04

Versão do KDE Plasma: 5.27.12

Versão do KDE Frameworks: 5.115.0

Versão da Qt: 5.15.13

Versão do kernel: 6.8.0-101-generic (64-bit)

Plataforma de gráficos: X11

Processadores: 12 × Intel® Xeon® CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz

Memória: 31,4 GiB de RAM

Processador gráfico: llvmpipe

Banco de Dados – MSSQL Server 2022 Vesão 16.0.4236.2 Release Date 29-01-2026

Sistema de monitoramento – New Relic - https://one.newrelic.com/

Acesse o sistema pelo link acima com os dados: usuário pocey12@gmail.com e senha ama1relo

Voce vera as duas entidades monitoradas: o SAPCommerce e o Sistema Operacional

Commerce

Logs de processamento com busca

### Endpoints (Swagger)

(Liste os principais endpoints e link para Swagger)

/{baseSiteId}/products/{productCode}/engagementSummary

/{baseSiteId}/products/{productCode}/review/{id}/helpful

/{baseSiteId}/products/{productCode}/reviews

/{baseSiteId}/users/{userId}/products/{productCode}/question

O arquivo está no endereço abaixo:

https://github.com/EYLatamSouth/poc-rfi-2026/blob/main/collection/chamadas%20poc.yaml

### Arquivos Impex

Foram utilizados os seguintes arquivos impex extras no ambiente, todos executados automaticamente durante o initialize:

Atualizacao do Solr da loja de Eletronics para o ambiente Portugues e inglês como principais idiomas

hybris/bin/custom/poccore/resources/poccore/import/solr.impex

Configuracao de status de aprovação

hybris/bin/custom/poccore/resources/poccore/import/customer-inquiry-config.impex

Massa de testes de perguntas e respostas

hybris/bin/custom/poccore/resources/poccore/import/customer-inquiry-data.impex

Massa de testes de revisões

hybris/bin/custom/poccore/resources/poccore/import/customer-inquiry-data.impex

Controle de Feature Flags

hybris/bin/custom/poccore/resources/poccore/import/feature-flags.impex

Autenticacao de usuário sistemico

hybris/bin/custom/poccore/resources/poccore/import/oauth-client.impex

## 3. Tabela de Esforço por Atividade

| ## Atividade | ## Responsável | ## Planejado | ## Realizado |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Criar repositório de github | ## Matheus / Saltore | ## 2 | ## 1 |
| ## Configurar .gitignore para projeto SAP Commerce Cloud | ## Saltore | ## 2 | ## 2 |
| ## Criar extensions core, facades, occ, e backoffice | ## Saltore / Mião | ## 4 | ## 4 |
| ## Realizar primeiro commit do repositório | ## Mião | ## 2 | ## 1 |
| ## Criar branches para git flow (master, feature, release) | ## Matheus / Saltore | ## 2 | ## 2 |
| ## Configurar localextensions.xml para escopo proposto | ## Saltore | ## 2 | ## 3 |
| ## Configurar manifest.json para deploy em ambiente SAP | ## Saltore | ## 2 | ## 2 |
| ## Preparar massa de dados de usuários e produtos | ## Saltore | ## 8 | ## 6 |
| ## Configurar receita para gradle | ## Saltore | ## 8 | ## 8 |
| ## Estender tipo CustomerReview com campo "moderationNotes" (string, rich text) e status de verificação | ## Mião / Feher / Tiago | ## 4 | ## 3 |
| ## Disparar evento de review criada | ## Feher | ## 4 | ## 6 |
| ## Implementar listener para verificar a compra de uma review postada | ## Feher | ## 16 | ## 16 |
| ## Mapear API em swagger | ## Coutinho | ## 4 | ## 4 |
| ## Construir documento funcional de aprovação no Backoffice | ## Lucas Rodrigues | ## 8 | ## 8 |
| ## Criar um tipo CustomerReviewRating | ## Mião / Feher / Tiago | ## 4 | ## 3 |
| ## Criar API POST /products/{productCode}/review/{id}/helpful | ## Tiago | ## 32 | ## 24 |
| ## Alterar API GET /reviews para trazer o total de avaliações de clientes daquela review | ## Tiago | ## 16 | ## 12 |
| ## Mapear API em swagger | ## Coutinho | ## 4 | ## 4 |
| ## Criar tipo CustomerInquiry | ## Mião / Feher / Tiago | ## 8 | ## 4 |
| ## Criar interceptor para que quando o campo resposta for alterado, a data de hora da resposta ser atualizada | ## Matheus | ## 8 | ## 8 |
| ## Mapear perfil ROLE_SUPPORT que possa alterar o campo de resposta | ## Matheus | ## 8 | ## 12 |
| ## Criar API POST /products/{productCode}/question | ## Matheus | ## 16 | ## 16 |
| ## Mapear API em swagger | ## Coutinho | ## 4 | ## 4 |
| ## Configurar views de Backoffice para exibir perguntas no menu lateral | ## Matheus | ## 4 | ## 4 |
| ## Construir documento funcional de aprovação de pergunta no Backoffice | ## Lucas Rodrigues | ## 8 | ## 8 |
| ## Criar documento funcional do backoffice | ## Lucas Rodrigues | ## 8 | ## 8 |
| ## Configurar listagem de perguntas com filtro padrão de PENDING | ## Lucas Rodrigues | ## 4 | ## 4 |
| ## Criar API GET /products/{productCode}/engagement | ## Mião | ## 8 | ## 6 |
| ## Calcular média de rating | ## Mião | ## 8 | ## 8 |
| ## Calcular distribuição | ## Mião | ## 8 | ## 6 |
| ## Calcular % verified | ## Mião | ## 8 | ## 8 |
| ## Calcular top N reviews úteis | ## Mião | ## 8 | ## 8 |
| ## Calcular contagem de perguntas | ## Mião | ## 8 | ## 4 |
| ## Calcular taxa de publicação | ## Mião | ## 8 | ## 8 |
| ## Calcular tempo médio de resposta | ## Mião | ## 8 | ## 4 |
| ## Configurar APIs para utilizar ROLE_EMPLOYEE | ## Coutinho | ## 8 | ## 8 |
| ## Criar target no Ant para disparar Karate | ## Matheus | ## 16 | ## 16 |
| ## Criar testes integrados usando Karate | ## Matheus | ## 24 | ## 16 |
| ## Instruções de Instalação e Configuração | ## Matheus | ## 4 | ## 4 |
| ## Instruções de Execução | ## Matheus | ## 4 | ## 4 |
| ## Documentação de Arquitetura | ## Mião / Coutinho | ## 4 | ## 12 |
| ## Swagger completo | ## Coutinho | ## 4 | ## 4 |
| ## Arquivos impex necessários | ## Mião / Feher / Tiago | ## 4 | ## 6 |
| ## Implementar annotation para habilitar APIs | ## Saltore / Lucas Rodrigues | ## 16 | ## 12 |
| ## Criar massa de dados de reviews | ## Mião / Feher / Tiago | ## 8 | ## 8 |
| ## Criar massa de dados de perguntas e respostas | ## Mião / Feher / Tiago | ## 8 | ## 8 |
| ## Criação de Trello para controle de atividades | ## Mião | ## 4 | ## 4 |
| ## Configurar as permissões de acesso de backoffice do perfil ROLE_SUPPORT | ## Tiago | ## 8 | ## 8 |
| ## Geração de swagger final | ## Coutinho | ## 4 | ## 4 |

Total Planejado: 372 horas

Total Realizado: 343 horas

## 4. Backoffice Funcional

- Instruções de Acesso:

Acessar o link SAP CX Backoffice | Login com as credenciais:

poceyadmin e senha ama1relo para acesso full

poceysupport e senha ama1relo para acesso de aprovador

- Passo a Passo:

Os passos de validações e uso estão nos documentos anexos da POC

- Prints (inserir imagens ou links):

## 5. Checklist Técnico

- Links obrigatórios preenchidos

- README/Wiki completo

- Swagger atualizado

- Impex carregado

- Scripts de inicialização

- Testes automatizados

- Prints do Backoffice

## 6. Observações

- Pendências:

- Pontos de Atenção:

Resultado da Execucao do Sonnar no projeto